FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA  PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADO

I. INTRODUCCIÓN

El enlace con las políticas nacionales que orientan la modernización de la educación superior, impulsa el desarrollo integral de la actividad académica a partir de la adopción de un modelo educativo orientado al aprendizaje con líneas estratégicas específicas. En lo que respecta al fortalecimiento y aprovechamiento de la infraestructura académica, el modelo consiste en proveer los espacios y la organización académica necesaria para que el mobiliario, el equipamiento, así como las tecnologías de apoyo, posibiliten la operación de las actividades independientes y colegiadas del profesorado, el encuentro de profesores y alumnos en cuanto a la asesoría y el tutelaje académicos, además de que les permita ponerse en contacto directo y de manera flexible con los conocimientos necesarios para su formación.

De acuerdo a la nueva estructura departamental, se han establecido los elementos indispensables en cuestión de planeación institucional para el alcance de los objetivos que este esquema exige, en cuanto al impulso al desarrollo de la infraestructura para fortalecer la labor de los cuerpos académicos. En este sentido, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez atiende los convenios suscritos ante PROMEP, las recomendaciones de los CIEES, además del ejercicio de los recursos FOMES, articulando la operación y seguimiento de estos programas de largo plazo, integrando en programas estratégicos de mediano plazo para el período 2001-2006 a través del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), para la consolidación de la calidad institucional.

Por lo anterior, se presenta este proyecto para la continuación del proceso de fortalecimiento y aprovechamiento de la infraestructura académica, contemplando las necesidades que habrán de presentarse dadas las metas programadas para la consolidación de los programas de posgrado que oferta la UACJ en el mediano plazo. En efecto, el ejercicio de diversos recursos ha permitido el desarrollo de la infraestructura de la universidad, sin embargo, esta nueva organización académica requiere plantearse propuestas complementarias para garantizar la continuidad y ampliación de los logros alcanzados.

De esta manera, se concibe la propuesta de fortalecimiento de los espacios adecuados y accesibles que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje a razón de la infraestructura física y tecnológica, con relación a tres aspectos a considerar:

El primero de ellos, refiere el apoyo a los espacios colectivos y de la operación de los grupos colegiados, identificando las áreas de impartición de seminarios, salas de conferencias y/o de juntas, así como las de cómputo.

El segundo aspecto, identifica los espacios o aulas para la impartición de la enseñanza tradicional, donde se permita un uso diversificado y se propicie el desarrollo del modelo didáctico centrado en el aprendizaje.

El tercero, respecto a la dotación de cubículos para docentes, donde se cuente con los elementos necesarios para la asesoría y desarrollo de investigación.

II. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la adecuación y aprovechamiento de la infraestructura física y tecnológica, para propiciar el desarrollo de la actividad de la enseñanza-aprendizaje de los programas de posgrado que oferta la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y consolidar los parámetros de calidad institucional que orienta el nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje.

III. OBJETIVOS PARTICULARES

El proyecto contempla los siguientes objetivos particulares:

Facilitar y mejorar las formas y los contextos de aprendizaje.

Prover los espacios, el mobiliario, equipamiento, así como las tecnologías de apoyo, para posibilitar la operación de las actividades independientes y colegiadas del profesorado, así como el encuentro de profesores y alumnos en cuanto a la asesoría y el tutelaje académicos.

Propiciar el desarrollo integral de la actividad académica y el trabajo colegiado mejor comunicados a través de espacios y mecanismos que intensifiquen la vida intelectual interinstitucional, que les permita ponerse en contacto directo y de manera flexible con los conocimientos necesarios para su formación.

Corregir las deficiencias existentes en cuanto al equipamiento de cómputo, el uso de materiales audiovisuales y equipo para la práctica de habilidades dentro de un modelo orientado al aprendizaje.

Garantizar la continuidad y ampliación del desarrollo de la teleinformática institucional, obtenido a partir de la satisfacción de las demandas académico-administrativas en los espacios independientes, para extenderlos hacia los espacios colectivos y colegiados del profesorado y de los estudiantes.

Apoyar la consolidación de los programas académicos de posgrado, dentro de los parámetros de calidad exigidos en el actual contexto de la educación superior.

IV. METAS

Meta 1. Adecuar y construir las aulas y espacios donde se realiza la actividad académica de los programas de posgrado que oferta la UACJ, en relación con las áreas colectivas y de la operación de los grupos colegiados, las salas de impartición de la enseñanza tradicional y los cubículos para docentes. En atención al promedio anual de la matrícula de posgrado (358 alumnos), del número de profesores de tiempo completo que en la actualidad no cuentan con cubículos (6 PTC), y las 20 nuevas contrataciones de docentes durante el período 2002-2006.

Meta 2. Adaptar las instalaciones físicas con tecnología educativa moderna y el mobiliario suficiente, en donde se desarrollan las actividades académicas de los programas de posgrado de la UACJ, los espacios colectivos y de la operación de los grupos colegiados, las aulas para la impartición de la enseñanza tradicional y los cubículos para docentes. En atención al promedio anual de la matrícula de posgrado (358 alumnos), donde al menos, se asignen dos áreas colectivas por instituto, un centro de cómputo y el total de 26 espacios para docentes de tiempo completo, donde el parámetro debe cubrir al menos 12 cubículos individuales y 7 compartidos.

V. ACCIONES PARA CADA META

Meta 1.

Acción 1. Identificar las necesidades de espacios físicos requeridos basándose en la demanda de posgrado, el crecimiento de éste y la calendarización programada 2001-2006, basado en los proyectos de cada programa académico de posgrado y coherente con el crecimiento de espacios dentro del proyecto institucional. En atención al promedio anual de la matrícula de posgrado (358 alumnos), donde al menos, se asignen dos áreas colectivas por instituto, un centro de cómputo para el posgrado en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración ICSA, y el total de 26 espacios para docentes de tiempo completo, donde el parámetro debe cubrir al menos 12 cubículos individuales y 7 compartidos.

Acción 2. Adaptación de la infraestructura para los espacios de aulas tradicionales, salas multimedia, de juntas y/o de tipo seminarios, y cubículos para docentes. En atención al promedio anual de la matrícula de posgrado (358 alumnos), donde se asignen al menos dos espacios colectivos por instituto, un centro de cómputo y el total de 26 espacios para docentes de tiempo completo, donde el parámetro indica que se debe cubrir al menos 12 cubículos individuales y 7 compartidos.

Acción 3 Adecuación y mejoras a la infraestructura en general dedicada a los programas de posgrado.

Acción 4. Atención permanente a la operación y administración de la planta física, en colaboración con las coordinaciones y las demás instancias involucradas de posgrado.

Meta 2.

Acción 1. Identificar las necesidades de espacios físicos requeridos basándose en la demanda de posgrado, el crecimiento de éste y la calendarización programada 2001-2006, para la dotación de la tecnología educativa y el mobiliario suficiente. En atención al promedio anual de la matrícula de posgrado (358 alumnos), donde al menos, se asignen dos áreas colectivas por instituto, un centro de cómputo para el posgrado en ICSA, y el total de 26 espacios para docentes de tiempo completo, donde el parámetro debe cubrir al menos 12 cubículos individuales y 7 compartidos.

Acción 2. Equipar los diversos espacios con tecnología expositiva básica  y su respectivo mobiliario.

Acción 3. Adecuar las salas de seminarios, audiovisuales, de juntas y de conferencias, con equipo multimedia y su respectivo mobiliario.

Acción 4. Equipamiento de los diversos espacios con equipo  de cómputo moderno y actualizado.

Acción 5. Proporcionar los sistemas de telecomunicación, necesaria en los espacios de cubículos para los docentes

Acción 6. Instalación de redes necesarias para conexión a internet en los espacios colectivos e independientes de los programas de posgrado.

Acción 7. Atención permanente a la operación, mantenimiento y administración de la tecnología educativa, en colaboración con las coordinaciones y las demás instancias involucradas de posgrado.

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA  PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADO

| Presupuesto estimado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | ESPECÍFICOS | COSTO APROXIMADO | PRESUPUESTO TOTAL |
| Mobiliario y equipo de las áreas colectivas, aulas de enseñanza tradicional y cubículos de docentes | Bienes muebles | $ 1,500,000.00 |  |
|  | Equipo de computación para multimedia | $ 3,000,000.00 |  |
|  | Equipo audiovisual | $ 1,500,000.00 |  |
|  | Equipo de telefonía | $ 150,000.00 |  |
|  | Instalación y tendido de redes | $ 5,500,000.00 |  |
| TOTAL DEL PROYECTO |  |  | $11,650,000.00 |
| TOTAL REQUERIDO POR RECURSOS DEL PIFOP |  |  | $ 11,650,000.00 |